MindMate

خطة الوصول إلى 50% اكتمال الباك إيند

Backend Completion Roadmap — Phase 1

Django + PostgreSQL  |  أبريل 2026

| 38% الاكتمال الحالي | 50% الهدف المطلوب | 3 مراحل تنفيذية | 21 مهمة محددة |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. نظرة عامة على الخطة

تهدف هذه الخطة إلى رفع نسبة اكتمال الباك إيند من 38% إلى 50% عبر ثلاث مراحل متسلسلة. كل مرحلة تبني على السابقة وتضمن أن يكون النظام قابلاً للاختبار والتشغيل في نهاية كل مرحلة.

## توزيع نسب الاكتمال — قبل وبعد

| المجال | الحالة الحالية | بعد الخطة | الفرق |
| --- | --- | --- | --- |
| Models | 70% | 75% | +5% |
| Authentication | 40% | 70% | +30% |
| Serializers & API | 10% | 50% | +40% |
| Assessment Engine | 15% | 20% | +5% |
| Chatbot | 30% | 45% | +15% |
| Clinic & Doctor | 35% | 50% | +15% |
| Notifications | 5% | 10% | +5% |
| Tests | 0% | 5% | +5% |
| المجموع الكلي | 38% | 50% | +12% |

# 2. المرحلة الأولى — إصلاح الأساس

| الجدول الزمني المقترح: 5 - 7 أيام عمل الهدف: قاعدة بيانات آمنة + Serializers أساسية | التأثير على نسبة الاكتمال: 38% ← 43% (+5%) |
| --- | --- |

## المهام التفصيلية — المرحلة الأولى

| المهمة | التفاصيل | التأثير على الاكتمال | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| إصلاح نموذج المستخدم | تحويل نموذج User ليرث من AbstractBaseUser + AbstractBaseUserManager بدلاً من Model عادي. استخدام set_password() و check_password(). | +3% للـ Auth | عاجل جداً |
| إصلاح حقول الملفات | تحويل حقل CV الطبيب من TextField إلى FileField مع رفع الملف إلى مجلد محدد (cv_uploads/). إصلاح أي ImageField مشابه. | +1% للـ Clinic | عاجل جداً |
| إضافة unique_together | إضافة unique_together = [['user', 'date']] على نموذج DailyMoodEntry لمنع إدخال أكثر من مزاج يومي واحد لنفس المستخدم. | +0.5% للـ Models | عاجل |
| Custom User Manager | كتابة CustomUserManager مع دوال create_user() و create_superuser() مع تشفير كلمة المرور تلقائياً. | +1% للـ Models | عاجل |
| Serializers للـ Accounts | كتابة UserSerializer, RegisterSerializer, LoginSerializer مع تضمين validate_password() من Django. | +3% للـ API | عاجل جداً |
| Serializers للـ Tracking | كتابة DailyMoodSerializer, JournalEntrySerializer مع validation مناسبة لكل حقل. | +2% للـ API | عاجل |

### كود مرجعي — المرحلة الأولى

accounts/models.py — Custom User Model:

from django.contrib.auth.models import AbstractBaseUser, BaseUserManager from django.db import models class CustomUserManager(BaseUserManager): def create_user(self, email, password=None, **extra): user = self.model(email=self.normalize_email(email), **extra) user.set_password(password) # تشفير آمن user.save(using=self._db) return user class User(AbstractBaseUser): email = models.EmailField(unique=True) USERNAME_FIELD = 'email' objects = CustomUserManager()

# 3. المرحلة الثانية — بناء الـ API الأساسية

| الجدول الزمني المقترح: 7 - 10 أيام عمل الهدف: API تسجيل + دخول + JWT + جمع البيانات اليومية | التأثير على نسبة الاكتمال: 43% ← 48% (+5%) |
| --- | --- |

## المهام التفصيلية — المرحلة الثانية

| المهمة | التفاصيل | التأثير على الاكتمال | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| JWT Authentication | تثبيت djangorestframework-simplejwt. إعداد TokenObtainPairView و TokenRefreshView. إضافة SIMPLE_JWT settings في settings.py. | +5% للـ Auth | عاجل جداً |
| API تسجيل المستخدم | POST /api/auth/register/ — يستقبل البيانات الأساسية، يتحقق منها، ينشئ المستخدم مع تشفير كلمة المرور، ويُعيد JWT. | +3% للـ API | عاجل جداً |
| API تسجيل الدخول | POST /api/auth/login/ — يستقبل email + password، يتحقق منهما، ويُعيد access + refresh tokens. | +2% للـ API | عاجل جداً |
| API المزاج اليومي | GET + POST /api/tracking/mood/ — تسجيل مزاج يومي واحد مع validation للـ unique_together. عرض سجلات المزاج للمستخدم الحالي. | +3% للـ API | عاجل |
| API المجلة اليومية | CRUD /api/tracking/journal/ — إنشاء وقراءة وتعديل وحذف إدخالات المجلة مع صلاحيات تضمن أن المستخدم يرى بياناته فقط. | +2% للـ API | عاجل |
| IsOwner Permission | كتابة Custom Permission Class تتحقق أن user == obj.user في كل ViewSet. تطبيقها على جميع الـ endpoints الخاصة بالمستخدم. | +1% للـ API | مهم |

### كود مرجعي — المرحلة الثانية

accounts/views.py — Register API:

from rest_framework.views import APIView from rest_framework.response import Response from rest_framework_simplejwt.tokens import RefreshToken class RegisterView(APIView): permission_classes = [AllowAny] def post(self, request): serializer = RegisterSerializer(data=request.data) if serializer.is_valid(): user = serializer.save() refresh = RefreshToken.for_user(user) return Response({'access': str(refresh.access_token)}) return Response(serializer.errors, status=400)

# 4. المرحلة الثالثة — إكمال Doctor Portal والـ Chatbot

| الجدول الزمني المقترح: 5 - 7 أيام عمل الهدف: تسجيل الطبيب + Admin workflow + Chatbot API | التأثير على نسبة الاكتمال: 48% ← 50% (+2%) |
| --- | --- |

## المهام التفصيلية — المرحلة الثالثة

| المهمة | التفاصيل | التأثير على الاكتمال | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| API تسجيل الطبيب | POST /api/clinic/doctors/register/ — يستقبل بيانات الطبيب + رفع ملف CV (FileField). يضع الطلب في حالة 'pending' تلقائياً. | +3% للـ Clinic | عاجل |
| Admin Approval Workflow | PATCH /api/clinic/doctors/{id}/approve/ و /reject/ محمية بصلاحية IsAdminUser. تغيير حالة الطبيب من pending إلى approved/rejected. | +3% للـ Clinic | عاجل |
| Doctor Dashboard API | GET /api/clinic/patients/ — يعرض المرضى المرتبطين بالطبيب. GET /api/clinic/patients/{id}/records/ — عرض التقارير بعد الموافقة. | +2% للـ Clinic | مهم |
| Chatbot Session API | POST /api/chatbot/sessions/ — إنشاء جلسة جديدة مستقلة. POST /api/chatbot/sessions/{id}/messages/ — إرسال رسالة وتلقي الرد من External AI API. | +2% للـ Chatbot | مهم |
| Auto-title للمحادثات | بعد أول رسالة في الجلسة، استدعاء AI API لتوليد عنوان تلقائي وحفظه في حقل title للجلسة. | +1% للـ Chatbot | مهم |
| Chatbot History API | GET /api/chatbot/sessions/ — قائمة المحادثات السابقة (read-only). GET /api/chatbot/sessions/{id}/ — عرض محادثة محددة كاملة. | +1% للـ Chatbot | مهم |

# 5. هيكل URLs المقترح

يجب إعداد ملفات urls.py بهذه البنية الموحدة لجميع التطبيقات:

| Endpoint | Method | الوصف |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/register/ | POST | تسجيل مستخدم جديد + JWT |
| /api/auth/login/ | POST | تسجيل دخول + JWT tokens |
| /api/auth/token/refresh/ | POST | تجديد الـ access token |
| /api/tracking/mood/ | GET, POST | قراءة وتسجيل المزاج اليومي |
| /api/tracking/journal/ | GET, POST | قراءة وإنشاء إدخالات المجلة |
| /api/tracking/journal/{id}/ | GET, PUT, DELETE | إدارة إدخال مجلة محدد |
| /api/clinic/doctors/register/ | POST | تسجيل طلب طبيب جديد |
| /api/clinic/doctors/{id}/approve/ | PATCH | موافقة الأدمن على طبيب |
| /api/clinic/doctors/{id}/reject/ | PATCH | رفض الأدمن لطلب طبيب |
| /api/clinic/patients/ | GET | قائمة مرضى الطبيب |
| /api/chatbot/sessions/ | GET, POST | قائمة ومنشئ المحادثات |
| /api/chatbot/sessions/{id}/messages/ | POST | إرسال رسالة في محادثة |

# 6. إعدادات settings.py المطلوبة

INSTALLED_APPS = [ 'rest_framework', 'rest_framework_simplejwt', 'corsheaders', # للربط مع الموبايل ] AUTH_USER_MODEL = 'accounts.User' REST_FRAMEWORK = { 'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': [ 'rest_framework_simplejwt.authentication.JWTAuthentication', ], 'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': [ 'rest_framework.permissions.IsAuthenticated', ], }

# 7. المكتبات المطلوبة

| المكتبة | أمر التثبيت | الغرض |
| --- | --- | --- |
| djangorestframework | pip install djangorestframework | REST API Framework |
| djangorestframework-simplejwt | pip install simplejwt | JWT Authentication |
| django-cors-headers | pip install django-cors-headers | ربط الموبايل بالـ API |
| Pillow | pip install Pillow | معالجة الصور والملفات |
| python-decouple | pip install python-decouple | إدارة المتغيرات البيئية |

# 8. ملاحظات ختامية وتوصيات

للوصول إلى الـ 50% بشكل فعلي وليس فقط على الورق، يجب الالتزام بما يلي:

- ابدأ دائماً بـ python manage.py makemigrations بعد أي تعديل على النماذج، وتأكد من تطبيق migrations قبل الانتقال للخطوة التالية.

- اختبر كل API endpoint يدوياً باستخدام Postman أو Thunder Client قبل الانتقال للـ endpoint التالي.

- حافظ على ملف requirements.txt محدثاً دائماً باستخدام pip freeze > requirements.txt بعد كل تثبيت.

- لا تبدأ المرحلة الثانية قبل أن تُعالج جميع مشاكل المرحلة الأولى — خاصة إصلاح نموذج المستخدم، لأن كل شيء يعتمد عليه.

- الجلسة الواحدة لا تُتابع من جلسة Chatbot أخرى — تأكد أن كل session مستقلة تماماً بدون shared context.

- للمرحلة ما بعد الـ 50%: ركّز على Assessment Engine وخوارزمية التحليل، وهو أصعب جزء في المشروع.

بالتوفيق في مشروع MindMate! 38% ──────────────────────────────── 50%